一、UI/交互优化

1、小优图标优化（科技感不足/名称图标不精致/圆形悬浮按钮样式）--阿悦

2、图标不可拖拽--少君

3、无法通过叉掉图标禁用智能体--不做

4、对话框顶部需展示智能体名称和支持的模型集合--顶部展示”AI运维助手”--少君

- 图标悬浮名称与点击后名称不一致---需改动，少君

二、功能缺失与体验改进

聊天流程与操作

1、多入口触发机制：

- 浏览器侧边栏常驻图标--已实现

- 文本划选弹出功能菜单--已实现

- 快捷唤醒（如Ctrl+J）---不需要

- 切换智能体时支持选择不同模型---不需要

3、消息输出过程中切换智能体会导致在其他智能体中输出，内容错乱--少君

4、消息输出时无法滑动查看顶部内容--少君  延

5、无法添加新聊天框--不需要

- 无法重新生成响应内容----少君 延

- 未实现一键复制功能---少君 我

- 切换工作流未清屏--不需要

- 在原来提问的基础上进行编辑，进行二次提问--暂时不需要

- 聊天内容行间距--卫泽

- 步骤卡去掉，做成展开、关闭样式

快捷操作

- 快捷操作与触发--不需要

2、复制文字自动粘贴到对话框并支持快捷处理（翻译/总结等）--少君

历史与记录

1、无法查看执行历史 --只在聊天场景，卫泽

2、未实现保存搜索内容到笔记--不需要

3、需添加“聊天控件”支持内容输入时的快捷操作(如:数据分析、思考等)--不需要

三、上下文感知与智能体能力

上下文感知需求：

- 自动解析当前网页/文档内容（如Sider的“阅读此页”）---不需要

- 总结网页或上传文件提取关键信息--不需要

- 跨平台会话记忆（保留最近20条对话历史）---暂时不做

四、反馈与优化

1、点赞点踩未被记录，建议用反馈入口替代点赞点踩（收集问题类型、描述、联系方式）--点赞点踩就行

五、跳转与全屏

1、未实现点击“整页聊天”跳转全屏---开发中

六、引用与扩展功能

1、点击“引用”将回复内容作为问题继续提问--不需要

2、支持对话历史分类归档--不需要

附：需技术验证项

1、跨平台会话记忆的可行性（如合规审查场景可能不需要）

2、快捷唤醒与系统快捷键的兼容性